# BAKIM YÖNETİMİ UYGULAMASI İŞ ANALİZİ DOKÜMANI

Versiyon: 1.0

Tarih: Ekim 2025

Proje: Maintenance Management Application (Maximo Replacement)

________________________________________________________________________________

## 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

### 1.1 Projenin Amacı ve Hedefleri

Maintenance department manages its whole operation on the application of Maximo. IT department has multiple application technology to serve multiple goals. There is an ongoing effort to collect most of the running application to a common technology to decrease licensing cost and improve support capabilities. Due to this effort, increased licensing and maintenance cost of Maximo, a migration of this application to other platform is decided. There is an ongoing project to replace Maximo functions of Maintenance Management (its called DIVA) but due date is 2027 with a possibility of delay. There is a need to replate Maximo for two years (until Diva project goes live in Ankara).

Some of the functions will be left out for the simplicity of the project and to reduce the cost. Some of the functions will be added to improve user experience and process success if their development costs are relatively low.

The main functions to be implemented are listed below

Ana Hedefler:

Bakım departmanının Maximo uygulamasındaki tüm operasyonlarını yeni bir platforma taşımak

Lisans maliyetlerini azaltmak ve destek yeteneklerini artırmak

2027'de DIVA projesinin devreye girmesine kadar 2 yıllık geçici çözüm sağlamak

Süreçleri ve sorumlulukları takip etmek

Hassas kararlar ve bilgiler için kayıt tutmak (onaylar ve maliyetler)

Geliştirme maliyetlerini minimum düzeyde tutmak

### 1.2 Kapsam

Bu proje, bakım departmanı ve ilgili departmanlar (maliyet kontrolü, muhasebe, lojistik ve depo) tarafından kullanılan Maximo uygulamasındaki tüm fonksiyonları kapsamaktadır.

Ana Fonksiyonlar:

İş Talebi Yönetimi (Request Management)

Sabit Varlık Yönetimi (Fixed Asset Management)

Varlık Girişi (Asset Entry)

Varlık Atama Süreci (Asset Assignment Process)

Bakım (Maintenance)

Düzenli Bakım (Regular Maintenance)

Toplu Bakım (Mass Maintenance)

Olay Yönetimi (Incident Management)

Maliyet Merkezi Değişiklik Süreci (Cost Center Change Process)

Varlık Emekliliği (Asset Retirement)

Raporlama (Reports)

Operasyonel Gereksinimler (Operational Requirements)

### 1.3 Kapsam Dışı Öğeler

Kapsam dışı bilgiler, süreç detayları bölümünde belirtilmiştir. Temel olarak, maliyet optimizasyonu ve proje basitliği için bazı fonksiyonlar kapsam dışı bırakılmıştır.

________________________________________________________________________________

## 2. İŞ SÜREÇLERİ VE AKIŞLARI

### 2.1 İş Talebi Süreci (Job Request Workflow)

Açıklama: İş talepleri oluşturulur, detaylandırılır, onay süreçlerinden geçirilir ve çözüme kavuşturulur. Bu süreç, talep oluşturma, teknik onay, iş yöneticisi onayı, maliyet onayı ve çözüm aşamalarını içerir.

### 2.2 Bakım Süreci (Maintenance Workflow)

Açıklama: Düzenli ve planlı bakım işlemlerinin yönetildiği süreçtir. Preventif bakım planlaması, bakım takvimi, bakım ekiplerinin atanması ve bakım işlemlerinin tamamlanması adımlarını içerir.

### 2.3 Varlık Girişi Süreci (Asset Entry Workflow)

Açıklama: Yeni varlıkların sisteme kaydedilmesi sürecidir. Varlık bilgilerinin girilmesi, SAP entegrasyonu, varlık etiketleme ve lokasyon atama işlemlerini kapsar.

### 2.4 Varlık Atama Süreci (Asset Assignment Workflow)

Açıklama: Varlıkların çalışanlara veya departmanlara atanması sürecidir. Atama talebi, onay süreci, zimmet formu oluşturma ve teslim alma adımlarını içerir.

### 2.5 Olay Bildirimi Süreci (Incident Notification Workflow)

Açıklama: Acil arıza ve olayların bildirilmesi ve yönetilmesi sürecidir. Olay bildirimi, önceliklendirme, müdahale ekibi atama ve çözüm adımlarını kapsar.

### 2.6 Varlık Emekliliği Süreci (Asset Retirement Workflow)

Açıklama: Varlıkların hizmetten çıkarılması sürecidir. Emeklilik talebi, değerlendirme, onay, varlık teslim alma ve kayıtlardan silme işlemlerini içerir.

### 2.7 Maliyet Merkezi Değişikliği Süreci (Cost Center Change Workflow)

Açıklama: Varlıkların maliyet merkezleri arasında transfer edilmesi sürecidir. Transfer talebi, onay süreci, muhasebe kaydı ve SAP güncellemesi adımlarını kapsar.

________________________________________________________________________________

## 3. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

### 3.1 İş Talebi Yönetimi (Job Request)

Amaç: Talepleri toplamak, onay sürecini yönetmek ve tüm süreci takip etmek.

Hedefler:

Talepleri toplamak

Onay sürecini yönetmek

Çözüm sürecini yönetmek

Kullanılan dolaylı malzemelerin tüketimini kaydetmek

Raporlama

Süreçler ve Aktiviteler:

Talep Toplama

- İş talebi oluşturma

- Talep detaylandırma

- Detay ekleme

- Ek dosya ekleme

- Maliyet hesaplama

Onay Süreci Yönetimi

- SL veya Mühendis teknik onayı

- İş yöneticisi talep onayı

- İş yöneticisi maliyet onayı

- Çözüm onayı

- Red işlemleri

Çözüm Süreci Yönetimi

- Talep sorumluluğunun SL-Mühendis kullanıcı tarafından devralınması

- Çözüm sorumlusu atama

- Ticket durumu takibi

Raporlar

- Talep listesi

- Aylık kapatılan ticket sayısı

- Aylık açılan ticket sayısı

- Beklenen durumlar

### 3.2 Sabit Varlık Yönetimi (Fixed Asset Management)

Sabit varlıkların yaşam döngüsü boyunca yönetimi:

Varlık Girişi: Yeni varlıkların sisteme kaydı, SAP entegrasyonu

Varlık Atama: Varlıkların çalışanlara veya departmanlara zimmetlenmesi

Varlık Transferi: Maliyet merkezi değişiklikleri ve lokasyon güncellemeleri

Varlık Emekliliği: Hizmetten çıkarma ve kayıt silme işlemleri

### 3.3 Bakım Yönetimi (Maintenance)

Alt Modüller:

Düzenli Bakım (Regular Maintenance): Planlı periyodik bakım işlemleri

Toplu Bakım (Mass Maintenance): Birden fazla varlık için toplu bakım operasyonları

Bakım planı oluşturma ve takvimleme

Bakım ekibi ve malzeme yönetimi

Bakım geçmişi kayıtları

### 3.4 Olay Yönetimi (Incident Management)

Acil arıza ve olayların yönetimi:

Olay bildirimi ve kayıt

Önceliklendirme (kritik, yüksek, orta, düşük)

Müdahale ekibi atama

Çözüm süresi takibi

Olay raporlama

________________________________________________________________________________

## 4. VERİ MODELİ VE VERİ YAPISI

Veri yapısı 37 adet tablo/sheet içermektedir.

Veri Modeli Tabloları:

Asset

Asset Group header

Asset Group item

Asset Retirement

Asset Retiring method

Asset Status

Asset Type

Assigment

Auth Group

Auth.

Comment

Consumed Materials

Cost Center

Cost Center Change

Cost center responsible

Department

Document

Document Group

Document Types

Incident

Job Req.

Language support

Location

M

M. Duty

M. Req.

M. Task

Measure unit

Priority

Process

Record Status

User

User Department assigment

User Group

Visit

on behalf

on behalf log

Örnek Veri Alanları (Job Request):

________________________________________________________________________________

## 5. EKRAN TASARIMLARI

| Alan Adı | Açıklama |
| --- | --- |
| Request Id | Talep benzersiz kimliği |
| Request Title | Talep başlığı |
| Request Description | Talep detaylı açıklaması |
| Asset Id | Varlık kimliği |
| Asset SAP Id | SAP sistemindeki varlık kimliği |
| Location | Varlık lokasyonu |
| Priority | Öncelik seviyesi |
| Creation Date Time | Oluşturulma tarihi ve saati |
| Current Assignee | Mevcut atanan kişi |
| Cost Value | Maliyet değeri |
| Cost Currency | Maliyet para birimi |
| Approval Status | Onay durumu |

Uygulama 44 adet ekran tasarımı içermektedir.

Ana Ekranlar:

1

1 JR

10

10 AG

11

11 MD

12

12 MDV

13 PMRL

14 MRL

15 AGL

16 MDL

17 TCL

18 VL

19 CL

2 JRL

20

20 I

21 IL

22 CM

23

23 CCC

24 CCCL

25

25 AR

26 ARP

26P

27 ARL

3

3 AE

Ekran Tasarım Özellikleri:

Responsive tasarım (mobil ve desktop uyumlu)

Kullanıcı dostu arayüz

Hızlı erişim için dashboard görünümü

Filtreleme ve arama özellikleri

Export (Excel, PDF) fonksiyonları

Çoklu dil desteği (Türkçe/İngilizce)

________________________________________________________________________________

## 6. KULLANIM SENARYOLARI (USE CASES)

Tanımlı Use Case Sayısı: 3

### 6.1 1.a. Create Job Request

### 6.2 Use Case Template

### 6.3 Activities x Use Cases

________________________________________________________________________________

## 7. FORMLAR VE ÇIKTILAR

### 7.1 Varlık Atama Formu (Asset Assignment Form)

### 7.2 Varlık Emeklilik Çıktısı (Asset Retirement Printout)

________________________________________________________________________________

## 8. PROJE DURUMU VE PLANLAMA

### 8.1 Genel Durum

Tabelle1

### 8.2 Proje Zaman Çizelgesi

Başlangıç: 2025

Planlanan Tamamlanma: 2 yıl içinde

DIVA Projesine Geçiş: 2027

________________________________________________________________________________

## 9. TEKNİK GEREKSİNİMLER

### 9.1 Entegrasyonlar

SAP Entegrasyonu: Varlık bilgileri, maliyet merkezi, muhasebe kayıtları

Active Directory: Kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme

E-posta Sistemi: Bildirimler ve onay süreçleri

### 9.2 Güvenlik Gereksinimleri

Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC)

Veri şifreleme (transit ve rest)

Audit logging (tüm işlemler kayıt altında)

Yedekleme ve kurtarma planı

### 9.3 Performans Gereksinimleri

Maksimum 100 eşzamanlı kullanıcı desteği

Sayfa yükleme süresi < 3 saniye

Veri tabanı sorgu optimizasyonu

Düzenli performans izleme

________________________________________________________________________________

## 10. ROLLER VE YETKİLER

### Kullanıcı Rolleri

Talep Sahibi (Requester): İş talebi oluşturabilir, kendi taleplerini görüntüleyebilir

Shift Leader / Mühendis: Teknik onay verebilir, talep atayabilir, çözüm sürecini yönetebilir

İş Yöneticisi (Business Manager): Talep ve maliyet onayı verebilir

Bakım Teknisyeni: Bakım işlemlerini gerçekleştirebilir, malzeme kullanımını kaydedebilir

Varlık Yöneticisi: Varlık girişi, atama ve emeklilik işlemlerini yapabilir

Maliyet Kontrolörü: Maliyet raporlarına erişebilir, maliyet merkezi değişikliklerini onaylayabilir

Sistem Yöneticisi: Tüm yetkilere sahip, sistem yapılandırmasını yönetebilir

________________________________________________________________________________

## 11. SONUÇ VE ÖNERİLER

### 11.1 Kritik Başarı Faktörleri

Kullanıcı eğitiminin eksiksiz verilmesi

SAP entegrasyonunun sorunsuz çalışması

Mevcut Maximo verilerinin başarılı migrasyonu

Süreç sahiplerinin aktif katılımı

Düzenli geri bildirim ve iyileştirme döngüsü

### 11.2 Riskler ve Öneriler

### 11.3 Sonraki Adımlar

Detaylı teknik tasarım dokümantasyonunun hazırlanması

Geliştirme ekibinin oluşturulması

Sprint planlamasının yapılması

Test ortamının hazırlanması

Pilot kullanıcı grubunun belirlenmesi

________________________________________________________________________________

Doküman Sonu

| Program |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steps | Progress % |  |
| Indirect Material Management | Progress % |  |
| Requirements | 85 |  |
| Data Structure |  |  |
| Work flows |  |  |
| Functions and modules |  |  |
| Screens |  |  |
| Risk | Etki | Öneri |
| Veri migrasyonu hataları | Yüksek | Pilot çalışma ve aşamalı geçiş |
| Kullanıcı adaptasyonu | Orta | Yoğun eğitim ve süper kullanıcı desteği |
| SAP entegrasyon sorunları | Yüksek | Erken test ve fallback planı |
| Proje gecikmeleri | Orta | Agile metodoloji ve iteratif geliştirme |

*Bu doküman, Maintenance Management Application projesi için hazırlanmış kapsamlı iş analizi dokümanıdır. Tüm gereksinim dokümanları, workflow diyagramları, veri yapısı, ekran tasarımları ve use case'ler analiz edilerek oluşturulmuştur.*